# Acta de retrospectiva — Sprint 3 (para firmar)

Borrador de cierre + constancia de asistencia — D-PAY 3.0

Proyecto: D-PAY 3.0 — POS móvil multi-pasarela (DTemite)

Asignatura: Capstone APT122 — Duoc UC 2026-2

Entregable Drive: 06 Evidencia de Retrospectiva

Product Owner: José Robles Rocha (Dtemite)

Docente guía: Fabián Alcántara Guajardo

Documento: DOC-06 / Retro S03 + Acta

Referencia técnica: 06_Evidencia_Retrospectiva/Sprint_03/DPAY3_Retro_S03.md (v0.4)

Ventana sprint: 06/10 — 17/10/2026 (semanas 9-10)

Estado: Borrador — pendiente fecha de sesión y firmas

Anclado a evidencia 04/10, 11/10, 13/10 y 14/10/2026. Completar fecha exacta y firmas en la Sprint Review. Si acuerdan cambios en Start / Stop / Continue, anótenlos en Observaciones antes de firmar.

# 1. Datos de la sesión

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint Goal (plan) | Cerrar DTE, historial con folio servidor y NC; informe de avance S10 (20 %). |
| Goal al cierre S3 | Parcial: HU-06 Webpay aprobado/rechazado PASS; TC-064 Kozen Parcial (13/10); timeout Webpay 300 s alineado; DTE boleta 39 / folio servidor / NC 61 sin evidencia de cierre; informe 2.3 Fase 2 actualizado (Word 16/10). |
| Asistentes | Diego Madrid, Pablo Gutierrez, Reinhartd Munzenmayer |
| Facilitador | Pablo Gutierrez (Scrum Master) |
| Fecha retrospectiva | Al cierre del sprint — sugerida 17/10/2026 (confirmar en Review) |

# 2. Seguimiento acciones Sprint 2

| # | Acción S2 | Responsable | Estado al cierre S3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprobante D-PAY post-Transbank + TC-WP-04 declined | Reinhartd | CERRADO 04/10 (Celular Android) |
| 2a | Re-test DEF-NET-01/03 sin USB | Reinhartd | Abierto (sin evidencia post-03/10) |
| 2b | DEF-DOC-01 timeout oficial | Reinhartd | CERRADO 12/10 — 300 s (WEBPAY_CHECKOUT_TIMEOUT_SEC) |
| 3 | Efectivo + boleta 39 → DTE + folio servidor | Diego / QA | Pendiente |
| 4 | Mock @react-navigation (D-01) | Diego | Abierto |

# 3. Qué funcionó (Continue)

Evidenciar regresión TUU en Kozen el 13/10 (débito $2.000 Pago exitoso) y clasificar el mismo día (CLASIFICACION-CAPTURAS-2026-10-13.md, 8 JPG en Sprint_03/capturas_20261013/).

Suite Jest 17/17 (11/10): hu06Tuu, factory y detección — respaldo automático de TC-RG-01 / TC-064.

Cierre documental TC-064 como Parcial (no Bloqueado) en Plan v1.2.1, CSY4111, RNF v1.0.2 (16/10) y entregables 2.3 / 2.4 / 2.6.

Webpay: comprobante y declined 04/10; cancelación ya cerrada en S2.

Publicación coordinada Pablo + Diego (Git: actas, Word Fase 2, README fase2, 06/07).

# 4. Qué no funcionó (Stop)

Declarar TC-064 Bloqueado cuando Diego ya ejecutó en Kozen P8 Neo (13/10).

Mezclar 120 s vs 300 s en narrativa de checkout (valor oficial: 300 s).

Cerrar Sprint Goal de DTE sin captura de folio SII / historial servidor.

Tratar cancelación de crédito $5.000 como “rechazo emisor” (es Transacción cancelada en terminal).

# 5. Qué empezar a hacer (Start)

Recaptura Kozen: crédito aprobado (Pago exitoso) y, si el plan lo exige, rechazo emisor.

Re-test DEF-NET sin USB (TC-063) con proxy LAN y proxy apagado.

Estabilizar flujo DTE boleta 39 + folio servidor + NC 61 (TC-03 / TC-08 / TC-09) y medir RNF-01.4.

Decidir con PO volumen RNF-01.3 (500 productos en comercio QA vs criterio ajustado) — MTC-12 sigue Parcial.

Facilitar Retro S04 con Trello/backlog alineado al corte real.

# 6. Acciones de mejora acordadas

| # | Acción | Responsable | Sprint destino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recaptura TC-064 crédito aprobado (Kozen) | Diego Madrid | S4 |
| 2 | Re-test DEF-NET-01/03 sin USB | Reinhartd Munzenmayer | S4 |
| 3 | DTE boleta 39 + historial folio + NC 61 | Diego Madrid / Reinhartd | S4 |
| 4 | D-01 App.test.tsx en verde | Diego Madrid | S4 |
| 5 | Decisión PO: RNF-01.3 (500 productos) | José Robles Rocha / equipo | S4 |

# 7. Métricas (al 16/10/2026)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| TC-064 / TC-RG-01 manual | Parcial — débito OK + crédito cancelado; falta crédito aprobado |
| Jest HU-06 + factory | 17/17 PASS (11/10) |
| CSY4111 (15 MTC) | 15 OK, 2 parciales (MTC-12, MTC-13), 1 NOK, 0 bloqueados |
| Webpay E2E | Aprobado + declined PASS (04/10); timeout doc 300 s |
| DTE / folio servidor | Sin cierre en S3 |

# 8. Evidencia de respaldo

07_Plan_de_Pruebas/05_Evidencias_por_sprint/Sprint_03/DPAY3_Pruebas_S03.md v0.3

Sprint_03/capturas_20261013/ (Kozen 13/10)

Sprint_03/CLASIFICACION-CAPTURAS-2026-10-13.md

ANEXO_Evidencias_Retro_S03.md

Plan maestro §14.1; catálogo RNF v1.0.2 (16/10)

# Acta de asistencia y conformidad (firmas)

En ____________________, a _____ de ____________________ de 2026, siendo las _____:_____ hrs., el equipo del proyecto D-PAY 3.0 realiza la retrospectiva del Sprint 3. Modalidad de la sesión: ☐ Presencial  ☐ Remota  ☐ Híbrida.

Los abajo firmantes declaran: (1) haber participado en la sesión de retrospectiva; (2) haber leído el contenido de este documento y del anexo técnico DPAY3_Retro_S03; (3) estar de acuerdo con el registro Start / Stop / Continue y las acciones de mejora, salvo observaciones escritas al pie; (4) autorizar el uso de este acta y su anexo como evidencia DOC-06 para Fase 2 e informe de avance.

Fecha sugerida de la sesión (confirmar con el equipo): 17/10/2026 (cierre ventana S3).

## Observaciones del equipo (opcional)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

## Firmas de los integrantes

| Nombre completo | Rol en el proyecto | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Madrid | Desarrollo (app RN + integración backend DTemite) |  |  |
| Pablo Gutierrez | Scrum Master / Reviews / análisis ERP |  |  |
| Reinhartd Munzenmayer | QA / documentación / Webpay proxy |  |  |

## Evidencia complementaria (opcional)

Foto o captura de la videollamada / reunión (Evidencia_S03_reunion_YYYYMMDD.jpg).

Página de firmas escaneada (Evidencia_S03_firmas_YYYYMMDD.pdf).