|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Parcialmente: no se cumplieron todas las actividades en las fechas de la carta Gantt v2.0. La Gantt ubicaba en el Sprint 1 (08/09 al 21/09) el login, la sesión y el armado de la venta, y en el Sprint 2 (22/09–05/10) el cobro y la emisión de DTE. En la práctica, los sprints 1 y 2 se usaron para el diferenciador Capstone: la capa PaymentGateway, el proxy Webpay y el cobro por QR en un Celular Android (PR #7 a #15), junto con el DAS (05) y el manual (08). El POS heredado ya permitía vender y cobrar en efectivo; mi trabajo fue desacoplar pasarelas sin romper esa ruta. Quedaron evidenciados Webpay (aprobado, rechazado y cancelación, 03/10 y 04/10), efectivo con historial local (27/09) y, el 13/10, regresión TUU/Kozen en terminal P8 Neo (capturas en 07). La emisión de DTE pasó al Sprint 3 y sigue abierta. La retrospectiva del Sprint 3 está cerrada (15/10/2026); el Goal sigue Parcial (ventana 06/10 al 17/10). Facilitaron el trabajo operar D-PAY 2.0 en producción (mandante), el código TUU reutilizable, los códigos públicos de integración de Transbank, la integración con Reinhartd Munzenmayer en el proxy, las revisiones por Pull Request y contar con terminal Kozen desde octubre. Dificultaron el plan las rutas Windows largas para Gradle/CMake (mitigado con copia de build C:\p\a), Metro que exige adb reverse tcp:8081 en cada sesión USB, el proxy en LAN (DEF-NET), la deriva del timeout del checkout (cerrada; oficial 300 s) y la sincronización Webpay con tbl_dpay aún sin id_mediopago oficial.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cada dificultad quedó con un ajuste concreto y un responsable, sin adelantar resultados que aún no existen. El celular genérico no es un terminal Kozen: diseñamos el perfil GENERIC_MOBILE y Webpay en la app, sin forzar TUU en hardware que no lo tiene. La regresión TUU/Kozen se ejecutó el 13/10/2026 en P8 Neo (TC-RG-01 / TC-064), con ocho capturas en 07_Plan_de_Pruebas/05_Evidencias_por_sprint/Sprint_03/capturas_20261013/, además de las 17 pruebas unitarias en verde. El proxy apagado o en 127.0.0.1 sin USB (DEF-NET) quedó documentado en el manual 08: IP LAN, adb reverse 8787/8081, NetInfo y timeout de fetch de 8 s. El re-test del error de conexión sin cable USB (TC-063) permanece a cargo de Reinhartd Munzenmayer en el Sprint 3. El timeout oficial del checkout es 300 s (DEF-DOC-01 cerrado). La emisión de DTE se movió al Sprint 3 y no se declara cerrada. Los documentos 05 y 08 ya están en Drive. Pablo Gutiérrez y yo publicamos, revisamos y actualizamos en Git (PR #17).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Trabajo como logrado, no como cerrado. Como responsable de 05 Documento de Diseño y 08 Manual Técnico de Despliegue, y de la integración PaymentGateway con la API de DTemite. Destaco el DAS v1.0.2 (01/10) con vistas 4+1 y ER lógico, el manual 08 cargado en Drive (proxy Webpay, Metro, emulador, Kozen armeabi-v7a, entorno QA), la factory y perfiles de dispositivo en main, la sesión Kozen del 13/10 y no haber regresado venta en efectivo ni el cobro TUU de D-PAY 2.0 en producción. Para mejorar: cerrar DTE (HU-07) con folio SII, registrar Webpay en tbl_dpay cuando backend defina id_mediopago, mantener Word 05/08 fechado con Git, pedir revisión cruzada del manual cuando cambie la red o el timeout, y terminar la publicación del PR #17.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes en el procedimiento. El proyecto puede cobrar con Webpay en un celular genérico y con TUU en Kozen, pero no es aún un POS completo: faltan DTE con folio SII y el registro backend de pagos Webpay. A mis colegas en el trabajo; ¿Cómo fue el trabajo que realizamos en conjunto, la experiencia y cooperación, y si logramos alguna sinergia?, para ustedes que ya están inmersos en el área de desarrollo, ¿qué tan cercano fue esta experiencia con la vida real laboral?, ¿qué consejos, tips y ayuda me pueden dar en base a su experiencia?, ¿cómo se ve el desarrollo y el uso de la IA, así como la utilizamos y aplicamos en este proyecto?.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Los roles de fondo se mantienen: Diego Madrid, arquitectura e integración Webpay (DAS y manual de despliegue); Pablo Gutiérrez, Scrum Master, Sprint Backlog y Definition of Done, y publicación en Git; Reinhartd Munzenmayer, QA, HU-06, retrospectivas y plan de pruebas. Redistribuir esas carteras a mitad del Sprint 3 rompería la trazabilidad de 05/08 y de 06/07. Existen actividades pendientes las redistribuimos, y según el avance y necesidad podemos replantearnos los roles, los cuales nos definen, pero no son estáticos. Diego: avanzar DTE / tbl_dpay, mantener DAS y manual 08 alineados a main, soporte Metro/Kozen en demos. Pablo: convocar Review y Retro S03, mover Trello a mano (D-02) y publicar, revisar y actualizar el PR #17. Reinhartd: re-test de TC-063 sin USB y completar las muestras de login y de apertura Webpay que siguen parciales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Desde mi punto de vista personal, el trabajo en grupo es sólido en el producto y en las ceremonias, pero debemos manejar e igual las publicaciones que son los puntos medibles. Lo positivo: las actas S01 y S02 están firmadas por los tres; cada incremento entra por Pull Request; D-PAY 2.0 en producción sigue siendo la línea base; las capturas Kozen del 13/10 cierran la narrativa de regresión TUU; los bloqueos se informan como bloqueos (DTE, tbl_dpay). Lo que podemos mejorar: 05 y 08 ya están en Drive pero deben quedar publicados en Git con PR #17; Trello no está automatizado; la Retro S03 no se ha realizado. El ambiente de trabajo es colaborativo.