INFORME AUTOEVALUACIÓN AVANCE FASE 2

D-PAY 3.0

Asignatura:

PTY4614-001 - CAPSTONE

Estudiante:

Reinhartd Munzenmayer - Rol: QA

Docente:

Fabián Alejandro Alcántara Guajardo

Fecha:

15/10/2026

Índice

1. Abstract	3

1.1 Abstract (Español)	3

1.2 Abstract (English)	3

2. Descripción del proyecto APT (avance)	4

3. Mi rol y aporte en la Fase 2	4

4. Relación con el perfil de egreso	5

5. Relación con mis intereses profesionales	5

6. Ajustes y retroalimentación	6

7. Autoevaluación según la rúbrica 2.2	7

8. Fortalezas y aspectos por mejorar	7

9. Conclusions	9

10. Reflection	9

11. Referencias	10

Anexo A - Evidencias propias	11

# 1. Abstract

## 1.1 Abstract (Español)

Esta autoevaluación revisa mi aporte al proyecto D-PAY 3.0, con retrospectiva Sprint 3 cerrada (15/10/2026) y Goal Parcial. Soy responsable de los documentos 06 (retrospectivas S01 y S02, firmadas y cerradas) y 07 (Plan de Pruebas v1.2 y Listado de Defectos v1.2). En HU-06, el pago aprobado y el rechazado en Webpay sandbox están PASS; el error de conexión está parcial, a la espera de un re-test sin cable USB; la regresión TUU/Kozen (TC-064) es TC-064 / TC-RG-01 Parcial (13/10/2026, Kozen P8 Neo, Diego Madrid): débito $2.000 aprobado (Pago exitoso); crédito $5.000 cancelado (Transacción cancelada, no declined emisor). Jest 17/17. Falta comprobante de crédito aprobado., y tiene 17/17 pruebas unitarias en verde. Siguen abiertos la emisión de DTE y el defecto D-01. Timeout oficial de checkout: 300 s.

## 1.2 Abstract (English)

This self-assessment reviews my contribution to D-PAY 3.0, with Sprint 3 in progress. I own documents 06 (Sprint 1 and 2 retrospectives, signed and closed) and 07 (Test Plan v1.2 and Defect Log v1.2). For HU-06, Webpay sandbox approval and decline pass; the connection-error case is partial, pending a re-test without a USB cable; TUU/Kozen regression TC-064 / TC-RG-01 is Partial (13 Oct 2026, Kozen P8 Neo; production TUU baseline unchanged), with 17/17 unit tests green. Electronic tax documents (DTE) and defect D-01 remain open. Official checkout timeout: 300 s.

# 2. Descripción del proyecto APT

D-PAY 3.0 es el POS móvil de Dtemite. Su versión 2.0, en producción y operada por Diego Madrid, cobra con tarjeta mediante la aplicación TUU en terminales Kozen P8 Neo. En la Fase 2 el equipo construyó la capa PaymentGateway (detección de dispositivo, factory y adaptadores TUU, Webpay y Mock), un proxy Node con SQLite y el cobro Webpay Plus por QR en un Celular Android, sin tocar la lógica de venta existente.

A la fecha están integrados los PR #1 a #15 en GitHub. El pago aprobado, el rechazado y la cancelación están evidenciados en el ambiente de integración de Transbank, igual que la venta en efectivo con historial local. La emisión de DTE pasó al Sprint 3.

# 3. Mi rol y aporte en la Fase 2

Mi rol en el equipo es QA y soy responsable de HU-06 (pruebas). En las carpetas del Drive (ya cargadas) me corresponden 06 Evidencia de Retrospectiva y 07 Plan de Pruebas. Los commits de la carpeta webpay-proxy/ del repositorio están a mi nombre; Diego Madrid es el responsable de la arquitectura y de la integración Webpay.

Aportes verificables al corte:

Plan de Pruebas v1.2 según ISO/IEC/IEEE 29119-3 (International Organization for Standardization [ISO], 2021) y catálogo CSY4111 de 19 casos: 15 OK, 2 parciales (MTC-12 y MTC-13, en el borde), 15 OK, 2 parciales (MTC-12 y MTC-13), 1 NOK y 0 bloqueados (TC-064 / TC-RG-01 Parcial, regresión TUU Kozen fuera del conteo 15 MTC).

Listado de Defectos v1.2 DEF-NET y DEF-CFG mitigados en código; D-01 y D-02 siguen abiertos; DEF-DOC-01 cerrado (timeout oficial 300 s).

Ejecución de pruebas en el celular de pruebas entre el 19/09 y el 04/10: pago aprobado, rechazo, cancelación del QR, efectivo y tiempos de respuesta (login < 3 s; catálogo y checkout Webpay medidos en el celular de pruebas).

Pruebas automáticas: Jest 17/17 en hu06Tuu, factory y detección de dispositivo (11/10) y proxy 5/5 con node:test.

Catálogo RNF ISO/IEC 25010 v1.0.2; 32 RNF, de los cuales 22 son Must y 16 están en OK, con un avance del 73 %.

Retrospectivas S01, S02 y S03 (acta S03 15/10/2026): registro de las actas, firmadas por los tres integrantes el 04/10/2026 (Equipo D-PAY 3.0, 2026a, 2026b), ya cargadas en Drive; el PR #17 (aún abierto) es la publicación en Git, a cargo de Pablo Gutiérrez y Diego Madrid.

Renombre de evidencias del 11/10: corrección del ID TC-WP-03, que se había usado para tres escenarios, y adopción del nombre «Celular Android» para el dispositivo de pruebas.

# 4. Relación con el perfil de egreso

| Indicador | Cómo lo ejercí en este avance | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Plan v1.2 y catálogo CSY4111 de 19 casos | Sí |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Sesiones en el celular de pruebas (19/09–04/10), Jest 17/17 y proxy 5/5 | Sí |
| 1.3 Desarrolla mejoras a partir de los resultados | Defectos DEF-NET y DEF-CFG documentados y mitigados; renombre de IDs | Sí |
| 2.1 Planifica | Plan de pruebas por sprint y acciones de retrospectiva con responsable | Sí |
| 2.2 Controla | Actas S01, S02 y S03 firmadas; Retro S03 v0.5 (acta 15/10/2026) y matriz de trazabilidad | Sí |
| 3.1 Diseña el modelo de datos | Tabla SQLite payment_transactions (token, buy_order, last4; sin PAN ni CVV) | Sí |
| 3.2 Implementa el modelo de datos | Proxy operativo; el registro de Webpay en tbl_dpay no está iniciado | Parcial |
| 4.1 Construye la solución | Proxy Webpay, modal QR y detección de red (NetInfo) | Sí |
| 4.2 Integra los componentes | App ↔ proxy ↔ Transbank integración | Sí |
| 4.3 Implanta la solución | Solo APK debug en el celular de pruebas; sin release | Parcial |

# 5. Relación con mis intereses profesionales

Mi interés está en la arquitectura de software, la calidad y los flujos de trabajo asistidos por IA. El proyecto me permitió aplicar los tres sin cambiar el alcance del producto: el proxy y la matriz de trazabilidad (requisito → historia → caso → evidencia) siguen el mismo principio de desacople que usaría en un sistema en la nube, con un contrato estable, los secretos fuera del cliente y cada decisión trazable. La IA la uso en el método de trabajo (generación de documentos y clasificación de evidencias), no como una funcionalidad dentro de D-PAY.

# 6. Ajustes y retroalimentación

| Origen | Ajuste realizado |
| --- | --- |
| Dificultad: el celular genérico no tiene TUU ni terminal Kozen | Pruebas de Webpay en el Celular Android; la regresión TUU se cubre con 17 pruebas unitarias con TC-064 / TC-RG-01 Parcial desde el 13/10/2026 (Diego Madrid, Kozen P8 Neo) |
| Dificultad: proxy en 127.0.0.1 sin cable USB (DEF-NET) | Documentación del defecto, uso de la IP LAN y re-test sin USB planificado para el Sprint 3 |
| Dificultad: un mismo ID de caso para tres escenarios | Renombre de evidencias del 11/10 (TC-WP-01, TC-WP-03, TC-WP-TBK) |
| Dificultad: deriva del timeout entre el código y los documentos (DEF-DOC-01) | Timeout oficial 300 s, alineado con el código; DEF-DOC-01 cerrado |
| Facilitador: códigos públicos de integración de Transbank | Las pruebas de HU-03 y HU-06 no esperaron las credenciales del comercio |
| Acuerdo de la retrospectiva S1: cerrar rechazo y cancelación | Cerrados el 03/10 y el 04/10 |

# 7. Autoevaluación

| IE | Indicador | Nivel que me asigno | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustes (dificultades, facilitadores y retroalimentación) | Logrado | Las dificultades y los facilitadores están justificados; los ajustes se respaldan con las retrospectivas S01 y S02 firmadas |
| 2 | Metodología y objetivos de avance | Logrado | Scrum e ISO/IEC/IEEE 29119-3 aplicados; el objetivo del Sprint 2 se cumplió en Webpay, pero no en DTE |
| 3 | Evidencias de avance | Logrado | Evidencias en Drive y en local; publicación en Git a cargo de Pablo Gutiérrez y Diego Madrid (PR #17) |
| 4 | Lenguaje técnico | Completamente logrado | Uso consistente de PaymentGateway, ADR-002, IDs de caso, RNF y PCI-DSS |
| 5 | Ortografía y citas | Logrado | Referencias en APA 7 y citas en el texto; nadie más revisó el documento |
| 6 | Formato de informe | Logrado | Estructura completa; dos reflexiones del informe grupal 2.3 están pendientes de validación por sus autores |
| 7 | Indicadores de calidad del perfil | Logrado | 8 de 10 indicadores con evidencia; 3.2 y 4.3 parciales |
| 8 | Inglés (abstract, conclusions, reflection) | Logrado | Mis apartados están en inglés; dos de las tres reflexiones en inglés del 2.3 están pendientes |

# 8. Fortalezas y aspectos por mejorar

Fortalezas

Cada caso de prueba tiene ID, evidencia y fila en la matriz de trazabilidad.

Las retrospectivas S01 y S02 quedaron firmadas por todo el equipo.

Los estados de las pruebas se informan como son: PASS, parcial o bloqueado, sin redondear.

Aspectos por mejorar

06 y 07 ya están en Drive; Pablo Gutiérrez y Diego Madrid publican, revisan y actualizan en Git (PR #17) y los Word grupales.

Ejecutar el re-test del error de conexión sin USB.

Registrar la versión de Android del celular de pruebas, que no aparece en ninguna evidencia.

Pedir una revisión cruzada de mis documentos antes de cada entrega.

# 9. Conclusions

By 11 October 2026, D-PAY 3.0 can take a Webpay payment on a generic Android phone without the Kozen hardware: approved, declined and cancelled payments have been tested against the Transbank integration environment, and the inherited cash sale still works. The payment layer is covered by 17 passing unit tests, including the TUU path that D-PAY 2.0 uses in production. The project is not yet a complete POS, because electronic tax documents (DTE) are still open. Official checkout timeout: 300 s. Documents 06 and 07 give the team a clear record of what was tested, what failed and what is still pending.

# 10. Reflection

This phase changed how I see the QA role. I started thinking of testing as something done at the end; I now own the documents the evaluator reads first, and I have learned that evidence only counts if it has an ID, a date and a place in the traceability matrix. Reusing one test ID for three scenarios was my mistake, and renaming the evidence taught me to fix naming before it spreads. I also learned that process evidence, such as signed retrospective minutes, needs the same care as a screenshot. For the next phase Pablo Gutiérrez and Diego Madrid will publish, review and update the documents on Git. I will keep asking a teammate to review the QA content before each delivery.

# 11. Referencias

Duoc UC. (2026). 2.2 APT122 Autoevaluación Avance Fase 2 [Instrumento de evaluación]. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Equipo D-PAY 3.0. (2026a). Acta de retrospectiva Sprint 1 [Documento interno firmado, 04/10/2026]. Duoc UC; Dtemite.

Equipo D-PAY 3.0. (2026b). Acta de retrospectiva Sprint 2 [Documento interno firmado, 04/10/2026]. Duoc UC; Dtemite.

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011). https://www.iso.org/standard/35733.html

International Organization for Standardization. (2021). Software and systems engineering - Software testing - Part 3: Test documentation (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021). https://www.iso.org/standard/79429.html

Madrid, D. (2026). Documento de Arquitectura del Sistema D-PAY 3.0 (Versión 1.0.2) [Documento interno]. Dtemite.

Munzenmayer, R. (2026a). Catálogo de requisitos no funcionales ISO/IEC 25010 D-PAY 3.0 (Versión 1.0.2) [Documento interno]. Duoc UC.

Munzenmayer, R. (2026b). Listado de defectos D-PAY 3.0 (Versión 1.2) [Documento interno]. Duoc UC.

Munzenmayer, R. (2026c). Plan de pruebas D-PAY 3.0 (Versión 1.2) [Documento interno]. Duoc UC.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Transbank. (s. f.). Webpay Plus. Transbank Developers. Recuperado el 11 de octubre de 2026, de https://www.transbankdevelopers.cl/documentacion/webpay-plus

# Anexo A - Evidencias propias

Las capturas de las pruebas están en el Anexo A del informe grupal 2.3. Aquí se listan las evidencias que respaldan mi aporte individual.

| Evidencia | Ubicación | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| DAS v1.0.2 y catálogo RNF ISO/IEC 25010 v1.0.2 | 05_Documento_de_Diseno/01_Arquitectura y 04_RNF | Mi aporte al catálogo RNF (32 RNF; 16 de 22 Must en OK) |
| Plan de Pruebas v1.2 y Listado de Defectos v1.2 | 07_Plan_de_Pruebas/00_Plan_maestro | 19 casos (15 OK, 2 parciales (MTC-12 y MTC-13, en el borde), 15 OK, 2 parciales (MTC-12 y MTC-13), 1 NOK y 0 bloqueados (TC-064 / TC-RG-01 Parcial, regresión TUU Kozen fuera del conteo 15 MTC)); defectos con severidad y estado |
| Actas de retrospectiva S01 y S02 firmadas | 06_Evidencia_Retrospectiva (cargado en Drive); PR #17 (https://github.com/DeboradorDeMundos/dpay_3.0/pull/17) - publicación en Git a cargo de Pablo Gutiérrez y Diego Madrid | Scrum aplicado y acuerdos con responsable |
| Salida de Jest 17/17 (11/10/2026) | 07_Plan_de_Pruebas/01_Unitarias/jest-hu06Tuu-factory-deteccion-output-20261011.txt | Regresión TUU automatizada, factory y detección de dispositivo |
| Capturas del celular de pruebas | Evidencias_dpay y 07_Plan_de_Pruebas/05_Evidencias_por_sprint | Pago aprobado, rechazo, cancelación y efectivo |

Extracto de la salida de Jest (se omitieron los mensajes console.log, que incluyen el número de serie del equipo):

Fecha: 2026-10-11 17:49 · Rama: feature/HU-03-webpay-red-qr · Commit: 405b8db PASS __tests__/PaymentGatewayFactory.test.ts (9 tests) PASS __tests__/hu06Tuu.test.ts (CA-06.1 a CA-06.5, 5 tests) PASS __tests__/devicePaymentProfile.test.ts (3 tests) Test Suites: 3 passed, 3 total Tests: 17 passed, 17 total