# Acta de retrospectiva — Sprint 1 (para firmar)

Anexo técnico + constancia de asistencia — D-PAY 3.0

| Proyecto | D-PAY 3.0 — POS móvil multi-pasarela (DTemite) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone APT122 — Duoc UC 2026-2 |
| Entregable Drive | 06 Evidencia de Retrospectiva |
| Product Owner | José Robles Rocha (Dtemite) |
| Docente guía | Fabián Alcántara Guajardo |
| Documento | DOC-06 / Retro S01 + Acta |
| Referencia técnica | DPAY3_Retro_S01.docx (misma carpeta) |
| Ventana sprint | 08/09 — 21/09/2026 (semanas 5-6) |
| Estado | Cerrado — pendiente firmas |

Este archivo reúne el contenido acordado de la retrospectiva S1 y la hoja de firmas. Cada integrante puede firmar a mano (imprimir/escanear) o enviar confirmación por correo/Discord citando este documento.

# 1. Datos de la sesión

| Sprint Goal | Base multi-pasarela: detección de dispositivo, factory y cobro Webpay sin hardware Kozen. |
| --- | --- |
| Sprint Goal cumplido | Sí — Webpay sandbox + efectivo operativos en Honor (evidencia 19/09). |
| Asistentes | Diego Madrid, Pablo Gutierrez, Reinhartd Munzenmayer |
| Facilitador | Pablo Gutierrez (Scrum Master) |
| Formato | Start / Stop / Continue |
| Fecha retrospectiva | Por confirmar — cierre estimado 19–21/09/2026 |

# 2. Qué funcionó (Continue)

Arquitectura PaymentGateway (factory + strategy) con pruebas unitarias verdes desde el inicio.

Detección automática TUU_KOZEN vs GENERIC_MOBILE — caso Honor resuelto.

Proxy Webpay + SQLite permitió cobrar sin terminal Kozen.

Evidencia QA: matriz de trazabilidad y nomenclatura de capturas.

Commits frecuentes y PRs revisados (#7, #8, #9).

# 3. Qué no funcionó (Stop)

Trello sin actualización automática (falta codigo/.env.trello).

Sin hardware Kozen: casos TUU bloqueados.

App.test.tsx no carga (@react-navigation).

Capturas acumuladas en _por-clasificar — reorden en dos sesiones.

Priorización real: COD-00..05 vs backlog planificado HU-01..03.

# 4. Qué empezar a hacer (Start)

Configurar .env.trello y automatizar tarjetas.

Definir sync tbl_dpay / id_mediopago Webpay con backend.

Clasificar capturas al momento de tomarlas.

# 5. Acciones de mejora acordadas

| # | Acción | Responsable | Sprint destino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear codigo/.env.trello y automatizar Trello | Reinhartd | S2 |
| 2 | TC-WP rechazo/cancelación Webpay en Honor + log Metro TC-DEV-02 | Reinhartd (QA) | S2 |
| 3 | Corregir/mockear App.test.tsx (@react-navigation) | Diego | S2 |
| 4 | Definir sync tbl_dpay/id_mediopago con backend | Diego | S2 |

# 6. Métricas del sprint

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| PRs mergeados | 3 (#7, #8, #9) |
| Tests unitarios app | 18/18 (6/7 suites; App.test.tsx con fallo import) |
| Tests proxy | 5/5 |
| COD completados | COD-00..COD-04 (COD-05 parcial) |
| Capturas QA | 16 (15/09 + 19/09) |

# 7. Evidencia de respaldo

Evidencias_dpay/00-indice/ (clasificaciones 15/09 y 19/09).

07_Plan_de_Pruebas/05_Evidencias_por_sprint/Sprint_01/DPAY3_Pruebas_S01.docx

Repositorio: https://github.com/DeboradorDeMundos/dpay_3.0 (PRs #7–#9).

____________________________________________________________

# Acta de asistencia y conformidad (firmas)

En ____________________, a _____ de ____________________ de 2026, siendo las _____:_____ hrs., el equipo del proyecto D-PAY 3.0 realiza la retrospectiva del Sprint 1. Modalidad de la sesión: ☐ Presencial  ☐ Remota  ☐ Híbrida.

Los abajo firmantes declaran: (1) haber participado en la sesión de retrospectiva; (2) haber leído el contenido de este documento y del anexo técnico DPAY3_Retro_S01; (3) estar de acuerdo con el registro Start / Stop / Continue y las acciones de mejora, salvo observaciones escritas al pie; (4) autorizar el uso de este acta y su anexo como evidencia DOC-06 para Fase 2 e informe de avance.

Fecha sugerida de la sesión (confirmar con el equipo): 19–21/09/2026.

## Observaciones del equipo (opcional)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

## Firmas de los integrantes

| Nombre completo | Rol en el proyecto | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Diego Madrid | Desarrollo (app RN + integración backend DTemite) |  |  |
| Pablo Gutierrez | Scrum Master / Reviews / análisis ERP |  |  |
| Reinhartd Munzenmayer | QA / documentación / Webpay proxy |  |  |

## Evidencia complementaria (opcional)

Foto o captura de la videollamada / reunión (guardar en esta carpeta como Evidencia_S01_reunion_YYYYMMDD.jpg).

Si imprimen este Word: escanear página de firmas como Evidencia_S01_firmas_YYYYMMDD.pdf.