DUOC UC — ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

[Espacio reservado para logo institucional DUOC UC]

PRODUCT VISION

Proyecto Capstone D-PAY 3.0
Módulo de Integración Multi-Pasarela de Pago Móvil

Asignatura	DSY1102 / PTY4614-001V — Capstone (Sección 001)

Empresa mandante	DTemite SpA — plataforma SaaS de facturación electrónica y pagos

Contacto / líder empresa	José Robles Rocha — Product Owner / enlace técnico-comercial con el equipo Capstone

Equipo de proyecto	Diego Madrid (desarrollo/integración), Pablo Gutiérrez (arquitectura/Scrum Master), Reinhartd Munzenmayer (QA/documentación)

Product Owner	José Robles Rocha (DTemite)

Scrum Master	Pablo Gutiérrez (equipo Capstone)

Docente guía	Fabián Alcántara Guajardo

Metodología	Scrum — sprints de 2 semanas, 18 semanas totales (Semestre 2026-2)

Repositorio	github.com/DeboradorDeMundos/dpay_3.0

Fecha	Agosto 2026 — Fase 1 (Semanas 1-4)

Revisión	v1.0 — Documento completo validado por el equipo

# 1. Problema u Oportunidad

## 1.1 Situación actual

D-PAY 3.0 es un sistema POS (Punto de Venta) móvil desarrollado en React Native 0.75.5 + TypeScript, en producción comercial, orientado a la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) conforme a la normativa del SII chileno, con soporte de pagos con tarjeta, gestión de ventas offline/online e impresión térmica Bluetooth.

El sistema se integra con el ecosistema DTemite:

- • API REST (pro.dtemite.cl/api): autenticación JWT, catálogo, clientes, CAFs, comisiones, historial y registro de transacciones en tbl_dpay.

- • API Legacy PHP (sistema.dtemite.cl): emisión de boletas, facturas y notas de crédito al SII.

- • TUU Negocio (Haulmer): pasarela de pago en terminales Kozen P8 Neo vía Intent Android nativo.

- • DTemite Payment Hub: cobros cloud-to-cloud desde sistemas externos (ej. SACMED) hacia el terminal D-PAY.

El flujo comercial completo ya opera en producción: venta → cobro TUU/efectivo → emisión DTE → registro en base de datos → historial, anulaciones e impresión.

## 1.2 Limitación estructural

Actualmente, el cobro con tarjeta de crédito o débito solo funciona en terminales dedicados Kozen (modelo P8 Neo), con la app TUU Negocio instalada. Esta dependencia genera una restricción: D-PAY no puede operar como solución de cobro con tarjeta en un smartphone Android o iOS genérico.

Consecuencias de negocio:

- • Restringe la adopción a comercios que invierten en hardware Kozen (USD 200–400 por terminal).

- • Impide vender D-PAY como solución "solo celular" a microempresas, ferias, delivery o vendedores móviles.

- • El comercio con celular convencional solo puede emitir DTE en efectivo, no cobrar con tarjeta.

## 1.3 Oportunidad

Evolucionar la arquitectura de pagos hacia un modelo desacoplado del hardware, incorporando pasarelas de pago web. Prioridad Capstone: Transbank Webpay (sandbox). Extensiones futuras: Flow, Mercado Pago, PayPal.

# 2. Objetivos

## Objetivo general

Convertir D-PAY 3.0 en un sistema de cobro multi-pasarela, desacoplando el módulo de pagos del hardware Kozen/TUU mediante una arquitectura extensible (PaymentGateway) que permita incorporar distintos proveedores de pago, habilitando el cobro con tarjeta también en dispositivos móviles genéricos.

## Objetivos específicos

- OE-01: Diseñar detección automática del tipo de dispositivo (terminal Kozen vs. smartphone genérico).

- OE-02: Definir contrato de abstracción PaymentGateway (patrón Strategy/Adaptador) extensible a nuevas pasarelas.

- OE-03: Integrar Transbank Webpay como primera pasarela web en ambiente sandbox/integración.

- OE-04: Diseñar interfaz de usuario para selección de pasarela al cobrar con tarjeta.

- OE-05: Documentar diseño técnico completo y validar factibilidad en 18 semanas de Capstone.

- OE-06: Mantener compatibilidad con flujo TUU existente en terminal Kozen sin regresiones.

- OE-07: Registrar transacciones Webpay en tbl_dpay vía API REST DTemite (POST /pos/transaccion).

# 3. Usuarios / Stakeholders

- Dtemite — empresa mandante y propietaria del sistema productivo D-PAY. Contacto: José Robles Rocha.

- Comercios usuarios de D-PAY sin terminal Kozen — beneficiarios directos de cobro con tarjeta desde celular.

- Comercios con terminal Kozen — deben mantener flujo TUU sin cambios.

- Clientes finales — realizan el pago con tarjeta vía pasarela integrada.

- Integradores externos (ej. SACMED) — envían cobros vía DTemite Payment Hub.

- Equipo Capstone — Diego Madrid, Pablo Gutiérrez, Reinhartd Munzenmayer.

- Docente guía — Fabián Alcántara Guajardo.

# 4. Alcance del MVP

## Incluye

- • Módulo PaymentGateway: selección automática TUU (POS Kozen) o Webpay (celular genérico).

- • Detección de dispositivo y persistencia en sesión (settingsStore).

- • Integración funcional Transbank Webpay en sandbox.

- • Pantalla de selección de pasarela en flujo de venta (PaymentMethodScreen).

- • Registro de transacciones Webpay en tbl_dpay.

- • Documentación técnica (carpeta docs/) y pruebas funcionales documentadas.

- • Mantenimiento del baseline: login, venta, DTE, historial, impresión, TUU Kozen.

## No incluye (fuera de alcance MVP)

- • Integración Flow, Mercado Pago, PayPal — diseñadas en backlog futuro.

- • Paso a producción con credenciales reales Webpay.

- • Modificaciones al módulo DTE o backend legacy PHP, salvo ajustes mínimos en API REST.

- • Contenerización Docker — excluida por decisión del equipo.

- • Integración Webpay en iOS — extensión futura.

# 5. Restricciones

- • Plazo fijo: 18 semanas (Fase 1: sem. 1-4, Fase 2: sem. 5-15, Fase 3: sem. 16-18).

- • Stack: React Native 0.75.5, TypeScript, Zustand + MMKV, React Navigation.

- • Equipo de 3 integrantes.

- • Repositorio público durante todo el semestre.

- • Sin Docker.

- • Webpay debe cumplir documentación oficial Transbank.

- • Backend DTemite es productivo — cambios mínimos y coordinados con PO.

# 6. Justificación de la Solución

Este proyecto cumple el criterio de "situación real" del Capstone: parte de un producto comercial operativo respaldado por DTemite, no de un ejercicio académico aislado.

El aporte del equipo — evolucionar pagos hacia multi-pasarela — es un problema de ingeniería genuino: abstracciones (Strategy/Adaptador), integración con terceros (Webpay, TUU), decisiones de arquitectura con impacto en el modelo de negocio.

El módulo PaymentGateway se diseña como contrato extensible: agregar Flow o Mercado Pago no requiere modificar la lógica de venta, solo implementar la interfaz. El MVP demuestra este principio con Webpay; los demás proveedores quedan en el Product Backlog.

Integra competencias del perfil de egreso Duoc UC: desarrollo de software, arquitectura de sistemas, integración de servicios y gestión ágil Scrum.

# 7. Métricas de éxito

- • Pasarelas soportadas: de 1 (TUU) a 2 (TUU + Webpay).

- • Dispositivos con cobro tarjeta: Kozen P8 Neo + smartphone Android genérico.

- • Historias MVP HU-01 a HU-06 completadas al cierre Fase 2.

- • Cero regresiones críticas en flujo TUU productivo.

# 8. Riesgos principales

- • Demora credenciales sandbox Webpay → solicitar en Semana 1; usar mock en Sprint 1.

- • Regresión TUU al refactorizar → mantener TuuPaymentGateway aislado; pruebas Kozen cada sprint.

- • Equipo de 3 personas → backlog estrictamente priorizado.

Documento elaborado por el equipo Capstone D-PAY 3.0 — Duoc UC San Bernardo, 2026.

Versión v1.0 — 28 de agosto de 2026. Complementa y reemplaza el borrador v0.1.