DUOC UC — ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

[Espacio reservado para logo institucional DUOC UC]

PRODUCT VISION

Proyecto Capstone D-PAY 3.0
POS móvil de DTemite: vender, cobrar y emitir DTE

Asignatura	DSY1102 / PTY4614-001V — Capstone (Sección 001)

Empresa mandante	DTemite — ERP SaaS de facturación electrónica; encarga un nuevo rubro POS

Contacto / líder empresa	José Robles Rocha — Product Owner

Equipo de proyecto	Diego Madrid (desarrollo), Pablo Gutiérrez (arquitectura/Scrum Master), Reinhartd Munzenmayer (QA/documentación)

Product Owner	José Robles Rocha (DTemite)

Scrum Master	Pablo Gutiérrez

Docente guía	Fabián Alcántara Guajardo

Metodología	Scrum — sprints de 2 semanas, 18 semanas (2026-2)

Repositorio	github.com/DeboradorDeMundos/dpay_3.0

Fecha	Septiembre 2026 — Fase 1

Revisión	v2.0 — Producto D-PAY completo

# 1. Problema u Oportunidad

## 1.1 Situación de la empresa

DTemite opera un ERP web de facturación electrónica: el comercio emite DTE al SII, administra clientes, productos y folios desde un computador. Ese producto cubre la oficina. No cubre el mostrador, la feria ni el delivery.

La plataforma cloud de DTemite (API REST, Legacy PHP, PostgreSQL multi-tenant) ya existe. Lo que no existía como línea de producto es un punto de venta móvil alineado a esa misma base de datos.

## 1.2 El hueco

En el momento de vender, el comercio necesita armar el cobro, recibir efectivo o tarjeta, emitir la boleta o factura y entregar comprobante. Sin POS móvil, DTemite queda fuera de ese rubro y el cliente usa dos herramientas desconectadas (caja + facturador).

## 1.3 Oportunidad

Crear D-PAY: un DTemite compacto para celular y terminal Android. El equipo Capstone diseña y desarrolla ese producto completo — login, venta, cobro, DTE, historial, impresión y Payment Hub — integrado a la API de la empresa.

# 2. Objetivos

## Objetivo general

Diseñar y desarrollar D-PAY, el POS móvil de DTemite, para que un comercio autenticado venda, cobre y emita DTE desde un dispositivo Android, sobre la plataforma cloud de la empresa.

## Objetivos específicos

- OE-01: Autenticar al comercio (RUT, usuario, clave) y persistir sesión segura (token bearer, PIN/biometría).

- OE-02: Armar ventas con calculadora, catálogo, scanner, cliente y tipo de documento.

- OE-03: Cobrar en efectivo y con tarjeta TUU (Kozen); registrar en tbl_dpay.

- OE-04: Emitir DTE al SII (33, 34, 39, 41, 0, NC 61) con TED y PDF.

- OE-05: Historial, notas de crédito e impresión Bluetooth ESC/POS.

- OE-06: Recibir cobros remotos vía Payment Hub.

- OE-07: Documentar producto, arquitectura, RF/RNF y pruebas del Capstone.

# 3. Usuarios / Stakeholders

- DTemite — empresa mandante que abre el rubro POS. Contacto: José Robles Rocha.

- Comerciante / cajero — vende en local o terreno con celular o terminal Kozen.

- Cliente final — paga y recibe boleta o factura.

- Administrador DTemite — ve las ventas móviles en el ERP.

- Integradores — envían cobros al POS por Payment Hub.

- Equipo Capstone — Diego Madrid, Pablo Gutiérrez, Reinhartd Munzenmayer.

- Docente guía — Fabián Alcántara Guajardo.

# 4. Alcance del producto (MVP)

## Incluye

- • Login multi-tenant, PIN y biometría.

- • Venta (calculadora, catálogo, scanner, propina, offline).

- • Cobro efectivo y tarjeta TUU.

- • Emisión DTE, TED, PDF, vínculo a transacción.

- • Historial, NC, anulación, impresión Bluetooth.

- • Payment Hub y configuración del POS.

- • Documentación y plan de pruebas Capstone.

## No incluye

- • Reescribir el ERP web DTemite.

- • Abonos, inventario avanzado y contabilidad (siguen en el ERP).

- • iOS nativo.

- • Nuevas pasarelas web (Webpay, Flow, Mercado Pago) — backlog futuro.

# 5. Restricciones

- • 18 semanas; equipo de 3; repo público sin secretos.

- • Stack: React Native 0.75.5, TypeScript, Zustand, MMKV.

- • Backend DTemite compartido: integración por API, cambios coordinados con PO.

- • TUU solo en hardware Kozen; en celular el cobro del MVP es efectivo.

- • DTE sujeto a normativa SII.

# 6. Justificación

El ERP ya factura. El problema es dónde ocurre la venta. D-PAY es un producto distinto (UX táctil, offline, Bluetooth, Intent de pago), no otra pantalla del navegador.

El Capstone cumple situación real: empresa mandante, SII, TUU, multi-tenant. El valor para DTemite es una línea de negocio nueva (POS) sobre la misma plataforma.

# 7. Métricas de éxito

- • Flujos: login, venta, efectivo, TUU, DTE, historial, NC, impresión.

- • Tipos DTE: 33, 34, 39, 41, 0, NC 61.

- • Transacción en tbl_dpay + DTE vinculado.

- • 0 defectos críticos en el flujo venta → cobro → DTE.

# 8. Riesgos

- • QA/API DTemite no disponible → credenciales desde Semana 1.

- • Sin Kozen → demo con efectivo + DTE.

- • Complejidad SII → reutilizar contrato legacy de la empresa.

Equipo Capstone D-PAY 3.0 — Duoc UC San Bernardo, 2026.

Versión v2.0 — 9 de septiembre de 2026. Producto D-PAY completo.