# INFORME AUTOEVALUACIÓN AVANCE — FASE 2

D-PAY 3.0

POS móvil de DTemite — vender, cobrar, emitir DTE

Instrumento: 2.2 APT122 Autoevaluación Informe de avance (formativa, 0%)

Estudiante: Reinhartd Munzenmayer

Rol: QA / documentación / webpay-proxy

Documentos Drive a mi cargo: 06 Evidencia de Retrospectiva · 07 Plan de Pruebas

Informe que se autoevalúa: fase2/grupales/2.3_APT122_InformeAvance_DPAY3.md

Asignatura: PTY4614-001 — Capstone

Fecha: 04/10/2026

# Abstract (Español)

Esta autoevaluación revisa mi aporte y el informe grupal 2.3 al cierre del Sprint 2. Me correspondieron los documentos 06 (retrospectivas) y 07 (plan de pruebas). El avance que puedo defender con evidencia es la capa Webpay (proxy SQLite, QR in-app, cancelación en Honor) y el paquete DOC-06/07. No doy por cerrado el DTE, el comprobante POS post-Transbank ni el rechazo de tarjeta en la aplicación. El 80% solicitado se aplica al diferenciador Capstone y a mis entregables 06/07, no al POS completo de la semana 15.

# Abstract (English)

This self-assessment reviews my contribution and the group 2.3 report at the end of Sprint 2. I own Drive documents 06 (retrospectives) and 07 (test plan). What I can defend with evidence is the Webpay layer (SQLite proxy, in-app QR, Honor cancellation) and the DOC-06/07 package. I do not mark DTE, the POS receipt after Transbank, or in-app decline as done. The requested 80% applies to the Capstone differentiator and to documents 06/07, not to the full week-15 POS.

# Descripción del Proyecto APT (avance)

D-PAY 3.0 sigue siendo el POS móvil de DTemite. En Fase 2 el equipo construyó PaymentGateway y Webpay para celular genérico. Mi trabajo concreto: proxy Node, pruebas Jest/node:test, sesiones Honor, matriz de trazabilidad, retrospectivas S1–S2 y el plan maestro ISO 29119-3.

Product Vision y Product Backlog (Drive 01 y 02) ya estaban cargados desde Fase 1; no los reescribí.

# Relación con el perfil de egreso (mis indicadores)

| Competencia | Cómo la ejercí en este avance |
| --- | --- |
| Pruebas de certificación (1.1–1.3) | Diseñé y ejecuté el plan DOC-07; apliqué casos en Honor; documenté DEF-NET y pedí mitigación |
| Gestionar proyectos (2.1–2.2) | Retrospectivas 06; no sustituyo al Scrum Master (Pablo: 03 y 04) |
| Modelos de datos (3.1–3.2) | Modelo SQLite del proxy (token, buy_order, last4; sin PAN) |
| Construir / integrar (4.1–4.2) | Proxy, QR, NetInfo/LAN; implantación 4.3 solo en debug Honor |

# Relación con mis intereses profesionales

Sigo orientado a arquitectura, calidad y flujos asistidos por IA (agentes/skills), no a reescribir el ERP. El proxy + la matriz RF→HU→TC→evidencia es el mismo tipo de desacople que usaría en un sistema cloud: contrato estable, secretos fuera del cliente, trazabilidad. Generé DOC-06/07 con un pipeline Python (generate_docs.py) y clasifiqué capturas el mismo día. Eso mantiene el interés profesional en el método de trabajo, no en inventar una feature de IA dentro de D-PAY.

# Autoevaluación según rúbrica 2.2

Niveles: Completamente logrado 100% · Logrado 60% · Incipiente 30% · No logrado 0%.

| IE | Indicador | Nivel que me asigno | Por qué |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustes (dificultades, facilitadores **y** retroalimentación) | Completamente logrado | El 2.3 justifica QR-URL, DTE a S3, sin Kozen, DEF-NET. Falta incorporar por escrito un comentario *nuevo* del docente de Fase 2 cuando exista |
| 2 | Metodología y objetivos de avance | Logrado | Scrum y 29119 se aplican; el goal S2 (DTE + rechazo) no está 100% cumplido |
| 3 | Evidencias de avance | Completamente logrado (con reserva Git) | Honor 19/09–03/10, Jest, proxy, 06/07 locales. Reserva: copiar a carpetas Drive/Git 06 y 07 |
| 4 | Lenguaje técnico | Completamente logrado | PaymentGateway, ADR-002, TC-WP-*, RNF, PCI |
| 5 | Ortografía y citas | Completamente logrado | Revisar Word final (máx. 0–5 errores) |
| 6 | Formato de informe | Completamente logrado | Portada, índice, abstract, desarrollo, conclusiones, reflexiones EN |
| 7 | Indicadores de calidad del perfil | Logrado | 1.x y 4.1–4.2 fuertes; 3.2 y 4.3 parciales |
| 8 | Inglés (abstract, conclusions, reflection) | Completamente logrado | Apartados bajo este documento |

Lectura: si el docente exige “todo en Git con el nombre Drive”, el IE3 baja a Logrado hasta subir 06 y 07.

# Qué destaco y qué me falta (documentos 06 y 07)

Destaco

Retro S1 reconstruida con PRs reales; S2 con Start/Stop/Continue del 03/10.

Plan maestro v1.1, catálogo CSY4111 (19 casos, 84% ejecutados), listado DEF-NET.

TC-WP-05 cancelación en app (antes solo log API).

Me falta para el 80% de *mis* carpetas

Firmas/acta de retros S1 y S2 (06).

Copiar .docx/.md a fase2/ y a Drive 06_ / 07_ con esos nombres.

Anexo de JPG en la carpeta de sprint de entrega (no solo Evidencias_dpay).

Sesión Honor: comprobante POS + TC-WP-04 (apoya el 2.3, no solo el 07).

No me asigné 05 ni 08 (Diego) ni 03 ni 04 (Pablo). El DoD y el diseño que están hoy bajo individuales/reinhard/ son origen técnico; ellos deben publicarlos en sus carpetas Drive.

# Conclusions

Documents 06 and 07 are usable as Phase 2 evidence if we publish them under the Drive names and keep Sprint 3 claims empty until we run the tests. My self-score is not 100% on methodology because Sprint 2 did not finish DTE or in-app decline. It is honest on evidence: QR, cancel, cash history and the defect log exist. The week-10 graded report should reuse this 2.3 body after the teacher’s formative comments, not a parallel fiction.

# Reflection

Phase 2 moved my role from “I will test later” to owning the quality folders the evaluator will open first. Matching Drive folder 06 and 07 was the missing map — I had been numbering DoD as DOC-03 and the test plan as DOC-07 in the same breath. The next habit is the same one I already use for screenshots: if it is not in the named folder on Git the same week, it does not count. I still want the architecture/AI workflow, and I will keep it in the documentation pipeline rather than in the payment product.

# Referencias

Duoc UC. (2026). 2.2 APT122 Autoevaluación Avance Fase 2. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Software testing — Test documentation.