Retrospectiva - Sprint 3

_D-PAY 3.0 - Semanas 9-10 (06/10 - 17/10/2026)_

Proyecto: D-PAY 3.0 - POS movil multi-pasarela (DTemite)

Asignatura: Capstone APT122 - Duoc UC 2026-2

Documento: DOC-06 / Retrospectiva S03

Version: 0.3 (plan + seguimiento + evidencia TC-064)

Fecha: 2026-10-14

Autor: Reinhartd Munzenmayer (QA)

Equipo: Diego Madrid, Pablo Gutierrez, Reinhartd Munzenmayer

Estado: Planificado

Repositorio: https://github.com/DeboradorDeMundos/dpay_3.0

## 1. Datos de la sesion

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Sprint | 3 (semanas 9-10) |
| Ventana | 06/10 - 17/10/2026 |
| Hito | Informe avance S10 (20%) |
| Fecha retrospectiva | por completar (en la Review) |
| Asistentes | por completar (registrar solo quienes asistan) |
| Facilitador | Pablo Gutierrez (Scrum Master) |
| Sprint Goal (plan) | Cerrar DTE, historial y NC. Informe de avance S10 (20%). |
| Goal cumplido | por completar (Si / Parcial / No) |

> Plantilla de entrada: se llena en la Review. Arrastre real desde S2.

## 2. Seguimiento acciones Sprint 2

Estado verificado al 14/10/2026 contra evidencia local. Confirmar en la sesion (fecha y asistentes siguen por completar).

| # | Accion S2 | Responsable | Estado al 11/10 | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comprobante D-PAY post-Transbank + TC-WP-04 declined Celular Android | Reinhartd Munzenmayer (QA) | CERRADO 04/10 (sesion QA posterior a la retro) | TC-WP-TBK_OK_comprobante-debito_2000_20261004_CelularAndroid.jpg; TC-WP-04_DECLINED_pago-no-completado_3500_20261004_CelularAndroid.jpg; CLASIFICACION-CAPTURAS-2026-10-04.md |
| 2a | Re-test DEF-NET-01/03 sin USB | Reinhartd Munzenmayer (QA) | Abierto (sin evidencia de re-test) | Solo FAIL 03/10 en capturas/defectos/TC-WP-DEF-NET-* |
| 2b | DEF-DOC-01 timeout 300 s (oficial) | Reinhartd Munzenmayer (QA) | Cerrado 12/10: timeout oficial 300 s | codigo/src/services/paymentGateway/webpayCheckoutConstants.ts |
| 3 | Efectivo + boleta 39 -> DTE + folio servidor | Diego Madrid / Reinhartd Munzenmayer | Pendiente (sin evidencia despues del 04/10) | — |
| 4 | Mock @react-navigation (D-01) | Diego Madrid | Abierto (ver 07_Plan_de_Pruebas/00_Plan_maestro/DPAY3_Listado_Defectos.md) | 01_Unitarias/jest-codigo-output.txt |

## 3. Acciones Sprint 1 aun abiertas (segun acta S2)

| Accion S1 | Responsable | Estado al 11/10 | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| .env.trello + automatizacion (D-02) | Reinhartd Munzenmayer | Abierto (workaround manual) | — |
| Log Metro TC-DEV-02 | Reinhartd Munzenmayer | Abierto | No hay log en COD-01-HU01-deteccion/logs/ |
| Sync tbl_dpay / id_mediopago Webpay | Diego Madrid | Por iniciar | MATRIZ-TRAZABILIDAD.md: fila Sync tbl_dpay sin implementar |

## 4. Arrastre desde Sprint 2 (backlog de pruebas)

Cerrar TC-WP-TBK (comprobante D-PAY / VISA aprobado): cerrado 04/10.

MTC-13 medicion E2E redireccion Webpay: medido 04/10 (~10 s, en el borde del criterio < 10 s).

TC-03 DTE boleta 39 + historial con folio servidor.

D-01 App.test.tsx; DEF-DOC-01 cerrado (timeout oficial 300 s); re-test DEF-NET.

TC-064 / TC-RG-01: ya no Bloqueado. Parcial 13/10 (Kozen P8 Neo): debito $2.000 aprobado; credito $5.000 cancelado. Falta credito aprobado. Ver 07_Plan_de_Pruebas/05_Evidencias_por_sprint/Sprint_03/.

## 5. Start / Stop / Continue

Completar al cierre del sprint.

## 6. Acciones de mejora

| # | Accion | Responsable | Sprint destino |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

## 7. Evidencia adjunta

Acta de la retrospectiva firmada: pendiente (DPAY3_ACTA_Retro_S03.docx, mismo formato que S01/S02). No inventar firmas.

Indice pre-acta: ANEXO_Evidencias_Retro_S03.md.

Pruebas S3 v0.3: 07_Plan_de_Pruebas/05_Evidencias_por_sprint/Sprint_03/DPAY3_Pruebas_S03.md.

8 JPG Kozen 13/10: .../Sprint_03/capturas_20261013/.