Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Madrid |
| --- | --- |
| Rut | 19914672-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | DuocUc San Bernardo |
| Nombre estudiante | Pablo Gutiérrez |
| Rut | 19279652-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | DuocUc San Bernardo |
| Nombre estudiante | Reinhartd Munzenmayer |
| Rut | 16.864.089-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | DuocUc San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | D-PAY 3.0 — Arquitectura Multi-Gateway de Pagos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Software, Gestión de Proyectos Informáticos |
| Competencias | Gestionar proyectos informáticos; Desarrollar una solución de software; Construir modelos de datos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | D-PAY, el sistema de punto de venta móvil de la empresa Dtemite, procesa actualmente sus pagos de forma exclusiva a través de terminales físicos de las marcas TUU y Kozen. Esta dependencia de hardware específico limita la flexibilidad comercial de la empresa y de sus clientes finales, quienes no pueden ofrecer otros medios de pago digitales sin adquirir nuevo equipamiento. El proyecto se sitúa en el contexto de una pyme tecnológica chilena (Dtemite) que ya opera en producción, por lo que la solución tiene un impacto directo sobre sus comercios clientes y sobre los usuarios finales que pagan a través de D-PAY. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca evolucionar la arquitectura de pagos de D-PAY hacia un modelo expandido en dispositivos Smartphone, y distanciado del hardware exclusivo actual, lo que permita incorporar múltiples pasarelas de pago digitales bajo un mismo estándar interno. Como implementación mínima viable del semestre se desarrolla la integración con Webpay, dejando documentadas en el backlog las integraciones futuras con Flow, MercadoPago y PayPal. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra al menos tres competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: la gestión de proyectos informáticos, aplicada mediante la planificación y control bajo Scrum; el desarrollo de una solución de software, evidenciado en la implementación de la integración Webpay dentro de la arquitectura existente; y la construcción de modelos de datos, reflejada en el diseño de una arquitectura multi-gateway escalable en el tiempo. |
| Relación con los intereses profesionales | Diego Madrid ¿Cuáles son tus intereses profesionales? Arquitectura de software, patrones de diseño, refactorización de sistemas y desarrollo backend en soluciones fintech. A mediano plazo, mi meta es desempeñarme como Arquitecto de Software o Tech Lead en el diseño de sistemas empresariales escalables. ¿Qué aspectos se ven reflejados en D-PAY 3.0? El diseño de la capa de abstracción del sistema a través del módulo PaymentGateway. Aplicar patrones de diseño (como Factory) para desacoplar la lógica de negocios del hardware físico (TUU/Kozen) se alinea directamente con mi interés de crear estructuras de código limpias, extensibles y mantenibles. ¿Cómo contribuye a tu desarrollo? Me permite asumir el liderazgo técnico en la definición de la arquitectura base del proyecto, evolucionando desde la construcción de funcionalidades aisladas hacia la toma de decisiones estructurales sobre un sistema real en producción. Pablo Gutiérrez ¿Cuáles son tus intereses profesionales? Modelos de datos, programación de software y gestión de proyectos. A mediano plazo: software propio o liderar automatización. ¿Qué aspectos se ven reflejados en D-PAY? Modelar la información de pagos, construir e integrar software sobre un sistema real, y gestionar el trabajo en equipo con Scrum. ¿Cómo contribuye a tu desarrollo? Te saca de un rol centrado en bases de datos y te mete en desarrollo, arquitectura de pagos y coordinación del equipo. Reinhartd Munzenmayer Mi interés profesional principal está orientado al desarrollo y la arquitectura en la nube, así como al uso correcto de inteligencia artificial —agentes y skills— como apoyo al desarrollo de software. Si bien D-PAY 3.0 no es un proyecto cloud en sí mismo, el diseño de una arquitectura multi-gateway y extensible, sigue los mismos principios que un sistema cloud-native (bajo acoplamiento, extensibilidad, independencia de proveedor), lo que me permite ejercitar ese pensamiento. Además, incorporé activamente el uso de un asistente de IA como guía técnica para estructurar y generar mi documentación del Capstone mediante un pipeline propio, lo que me da experiencia práctica real en el área en la que busco especializarme. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar en el marco de la asignatura considerando: - La duración del semestre (18 semanas) es suficiente para completar el MVP de un solo Gateway de pago. - Las horas asignadas a la asignatura permiten sprint de 2 semanas según lo planificado. - Los materiales requeridos —credenciales sandbox de Transbank, acceso al repositorio y a un terminal Kozen de prueba— ya están gestionados o en trámite con Dtemite. - Como factor externo que facilita el desarrollo, se cuenta con una empresa mandante activa y un sistema ya en producción que reduce el riesgo de levantamiento. - Como factor externo que podría dificultar el desarrollo se identifica la eventual demora en la entrega de credenciales sandbox, mitigada mediante el uso de un PaymentGateway simulado (mock) durante los primeros sprints para no bloquear el desarrollo de la interfaz. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar e implementar una arquitectura de pagos extensible para el sistema D-PAY, que permita incorporar múltiples pasarelas de pago digitales de forma desacoplada, utilizando Webpay como implementación mínima viable durante el semestre. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y documentar la arquitectura de pagos actual de D-PAY y su dependencia del hardware TUU/Kozen. - Diseñar un modelo de arquitectura multi-gateway que desacople la lógica de negocio de cada pasarela de pago. - Implementar la integración con Webpay como MVP funcional dentro de la aplicación D-PAY. - Documentar en el Product Backlog las integraciones futuras con Flow, MercadoLibre y PayPal. - Gestionar el desarrollo aplicando la metodología Agile Scrum, con sprints, backlog priorizado y ceremonias definidas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se gestiona bajo el framework ágil Scrum, dado el tamaño reducido del equipo y la necesidad de iterar sobre un sistema ya existente, y la posibilidad de recibir retroalimentación frecuente de Dtemite. El trabajo se organiza en 7 sprints de 2 semanas cada uno, agrupados en 3 fases académicas (Fase 1: Análisis, Fase 2: Desarrollo, Fase 3: Cierre), con ceremonias de Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective.

| Rol Scrum | Persona / Entidad | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | José Robles Rocha (Dtemite) | Priorizar el Product Backlog, validar y aceptar entregables, representar la visión del negocio. |
| Scrum Master | Pablo Gutiérrez | Facilitar las ceremonias ágiles, remover impedimentos y velar por el flujo de trabajo del equipo. |
| Development Team | Diego Madrid, Pablo Gutiérrez, Reinhartd Munzenmayer | Diseño de arquitectura, desarrollo multi-gateway, pruebas de calidad y documentación técnica. |

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Vision v1.0 | Documento con problema, usuarios y propuesta de valor del MVP. | Evidencia el entendimiento del problema y del alcance definido. |
| Avance | Product Backlog priorizado | Historias de Usuario HU-01 a HU-08 priorizadas y estimadas. | Evidencia la planificación y priorización del trabajo. |
| Avance | Requerimientos no funcionales | Lista de RNF del MVP como criterios de aceptación (rendimiento, seguridad PCI, compatibilidad Kozen, DTE). | Justifica que la calidad no quedó fuera del alcance. |
| Avance | Carta Gantt (18 semanas / 3 fases) | Ruta crítica S1–S18 con hitos M1, Webpay, MVP y defensa. | Justifica el plan temporal y la gestión del riesgo del sandbox. |
| Avance | Repositorio GitHub | Historial de commits, ramas de feature y Pull Requests revisados. | Evidencia el avance incremental y el trabajo colaborativo del equipo. |
| Final | APK funcional D-PAY 3.0 | Aplicación con la arquitectura multi-gateway y la integración Webpay operativa. | Evidencia el cumplimiento del objetivo general del proyecto. |
| Final | Resultados de pruebas de integración Webpay | Registro de pruebas funcionales del flujo de pago en ambiente sandbox. | Evidencia la validación técnica del MVP desarrollado. |
| Final | Informe final y video demostrativo | Documento de cierre del proyecto y video del flujo completo de pago. | Evidencia de comunicación de resultados para la defensa oral. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Análisis y Product Vision | Levantamiento del problema, usuarios y propuesta de valor del MVP. | Repositorio, reuniones Dtemite | 4 semanas | Equipo completo | Pendiente confirmación PO formal José Robles Rocha (Dtemite) |
| Gestionar proyectos informáticos | Product Backlog priorizado | Definición y estimación de HU-01 a HU-08. | GitHub Projects | Incluida en S1-4 | Equipo completo | Priorización colaborativa en Fase 1 |
| Desarrollar solución de software | Arquitectura PaymentGateway | Diseño de interfaz PaymentGateway desacoplada de hardware. | Repositorio, código base D-PAY | 2 semanas (S5-6) | Diego Madrid | Base para futuras pasarelas |
| Desarrollar solución de software | Integración Webpay end-to-end | Implementación del flujo de pago Webpay en ambiente sandbox. | Credenciales sandbox Transbank | 2 semanas (S7-8) | Equipo de desarrollo | Riesgo: demora en credenciales |
| Construir modelos de datos | Pruebas de integración y regresión | Validación cruzada del flujo Webpay y regresión en TUU/Kozen. | Terminal físico Kozen | 2 semanas (S9-10) | Reinhartd Munzenmayer (QA) | Incluye pruebas funcionales |
| Desarrollar solución de software | Buffer técnico y optimizaciones | Ajustes, deuda técnica y refactorizaciones según capacidad del equipo. | Repositorio | 5 semanas (S11-15) | Equipo completo | Alcance variable según avance |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe final y defensa oral | Consolidación de documentación, video demostrativo y preparación de defensa. | Documentación docs/ | 3 semanas (S16-18) | Equipo completo | Cierre formal del Capstone |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis, Product Vision y Backlog | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura PaymentGateway |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Webpay end-to-end |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración y regresión |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buffer técnico y optimizaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Informe final y defensa oral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

9. Anexo — Trazabilidad de Requerimientos y Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos funcionales (RF) del proyecto se traducen directamente en Historias de Usuario del Product Backlog, según la trazabilidad definida en la Matriz de Requerimientos:

| Historia de Usuario | Requerimientos funcionales asociados | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-01 — Detección de dispositivo | RF-N01.1 a RF-N01.3 — detectar terminal Kozen/TUU vs. celular genérico y persistir el resultado. | Sprint 1 |
| HU-02 — Módulo PaymentGateway | RF-N02.1, RF-N02.2, RF-N02.5 — interfaz IPaymentGateway, refactor de TuuPaymentGateway y factory según dispositivo. | Sprint 1 |
| HU-03 — Webpay sandbox | RF-N02.3, RF-N03.1, RF-N03.3, RF-N03.5 — WebpayPaymentGateway, integración sandbox y registro de transacción. | Sprint 2 |
| HU-04 — UI de selección de pasarela | RF-N04.1, RF-N04.2 — modal selector y preselección automática si hay una sola opción. | Sprint 2 |
| HU-05 — Documentación de arquitectura | Transversal — arquitectura, UML y requerimientos no funcionales asociados. | Sprint 1-2 |
| HU-06 — Pruebas | RF-N05. * — pago aprobado, rechazado y error de conexión. | Sprint 3 |

Los requerimientos no funcionales (RNF), en cambio, no se convierten en Historias de Usuario independientes: se incorporan como criterios de aceptación de la HU a la que afectan, o como parte de la Definition of Done aplicada transversalmente a todo el backlog. Se listan a continuación los RNF relevantes para el MVP del semestre:

| ID | Requerimiento no funcional | Prioridad / atributo |
| --- | --- | --- |
| RNF-01.1 | Tiempo de respuesta del login menor a 3 segundos en red 4G. | MUST · Rendimiento |
| RNF-01.4 | Respuesta de Webpay (redirección) menor a 10 segundos hasta el formulario. | SHOULD · Rendimiento |
| RNF-02.1 | Token JWT almacenado de forma segura en MMKV, no en AsyncStorage. | MUST · Seguridad |
| RNF-02.4 | Cumplimiento PCI-DSS: no almacenar PAN ni CVV en el dispositivo. | MUST · Seguridad |
| RNF-03.1 | Modo offline habilitado para ventas en efectivo. | SHOULD · Disponibilidad |
| RNF-05.1 | Compatibilidad mínima con Android API 24 (Android 7.0). | MUST · Compatibilidad |
| RNF-05.2 | Soporte del terminal Kozen P8 Neo (arquitectura armeabi-v7a). | MUST · Compatibilidad |
| RNF-07.1 | Arquitectura multi-tenant con base de datos PostgreSQL separada por cliente. | MUST · Escalabilidad |
| RNF-08.1 | Emisión de DTE conforme a la normativa del SII de Chile. | MUST · Normativa |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.