# Evidencias de Pruebas - Sprint 1

D-PAY 3.0 - Semanas 5-6 (08/09 - 21/09/2026)

| Proyecto | D-PAY 3.0 - POS movil multi-pasarela (DTemite) |
| --- | --- |
| Asignatura | Capstone APT122 - Duoc UC 2026-2 |
| Documento | DOC-07 / Evidencias S01 |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 2026-10-04 |
| Autor | Reinhartd Munzenmayer (QA) |
| Equipo | Diego Madrid, Pablo Gutierrez, Reinhartd Munzenmayer |
| Estado | Cerrado |
| Repositorio | https://github.com/DeboradorDeMundos/dpay_3.0 |

# 1. Resumen del sprint

| Objetivo | Base de la arquitectura multi-pasarela: deteccion de dispositivo, factory y cobro Webpay sin hardware. |
| --- | --- |
| Ventana | 08/09 - 21/09/2026 |
| PRs mergeados | #7, #8, #9 |
| COD entregados | COD-00, COD-01, COD-02, COD-03, COD-04; COD-05 parcial |

# 2. Pruebas unitarias

Jest en verde para deteccion de dispositivo y factory (18/18 tests; 6/7 suites). Proxy 5/5. Salidas en 07_Plan_de_Pruebas/01_Unitarias/.

# 3. Casos manuales ejecutados (Celular Android)

| TC | Escenario | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-WP-01 | Webpay credito $7.000 aprobado | PASS | TC-WP-01_OK_comprobante-credito-7000_20260919_CelularAndroid.jpg |
| TC-WP-01b | Webpay debito $1.200.000 aprobado | PASS | TC-WP-01_OK_comprobante-debito-1200000_20260919_CelularAndroid.jpg |
| TC-EF-01 | Efectivo $4.000 + comprobante | PASS | TC-DEV-03_OK_comprobante-efectivo-4000_20260919_CelularAndroid.jpg |
| TC-DEV-02 | Perfil GENERIC_MOBILE (metodos de pago) | PASS | TC-DEV-02_metodos-pago_8000_20260919_CelularAndroid.jpg |
| TC-DEV-04 | Legacy TUU-not-found (post-fix) | PASS | TC-DEV-04_LEGACY_TUU-NOT-FOUND_debito-sin-seleccion_20260919_CelularAndroid.jpg |

# 4. Defectos y bloqueos

| ID | Descripcion | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | App.test.tsx falla al importar @react-navigation | Medio | Abierto -> S2 |
| D-02 | Trello no se actualiza sin codigo/.env.trello | Bajo | Workaround manual |
| B-01 | TC-06/07/TC-RG-01 TUU bloqueados por falta de Kozen | - | Bloqueado (HW) |

# 5. Casos que pasaron a S2

- Cancelacion Webpay en app: CERRADO 03/10 (TC-WP-05).

- Rechazo Webpay (TC-WP-04) y log Metro TC-DEV-02: siguen abiertos.

# 6. Trazabilidad

Ver Evidencias_dpay/00-indice/MATRIZ-TRAZABILIDAD.md (COD-00..COD-05).