DUOC UC — ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

[Espacio reservado para logo institucional DUOC UC]

PRODUCT BACKLOG

Proyecto Capstone D-PAY 3.0

Módulo de Integración Multi-Pasarela de Pago Móvil

| Empresa mandante | Dtemite |
| --- | --- |
| Contacto / líder empresa | José Robles Rocha (rol dentro del proyecto: por confirmar) |
| Equipo de proyecto | Diego Madrid, Pablo Gutiérrez, Reinhard Munzenmayer |
| Product Owner | Por definir — backlog sujeto a validación y repriorización |
| Scrum Master | Por definir |
| Docente guía | Fabián Alcántara Guajardo |
| Metodología | Scrum |
| Revisión | v0.1 — Borrador de trabajo |

# 1. Introducción

Este Product Backlog contiene las historias de usuario derivadas del alcance del MVP definido en el Product Vision del proyecto D-PAY 3.0 — Módulo Multi-Pasarela de Pago. Las historias están priorizadas de forma preliminar por el equipo de desarrollo, en ausencia de un Product Owner formalmente designado. Deberán ser revisadas y repriorizadas una vez Dtemite confirme dicho rol.

La priorización considera: (1) dependencias técnicas — la detección de dispositivo y el módulo PaymentGateway son prerrequisitos de la integración con Webpay —, y (2) el valor de negocio, priorizando la capacidad de cobro funcional por sobre la documentación y las pruebas exhaustivas, sin dejar estas últimas fuera del alcance.

# 2. Épica

Habilitar el cobro con tarjeta en dispositivos móviles genéricos mediante pasarelas de pago web, desacoplando el módulo de pagos de D-PAY 3.0 del hardware Kozen/TUU.

# 3. Backlog priorizado

| ID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prioridad | Pts. | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como comercio usuario de D-PAY sin terminal Kozen, quiero que la app detecte automáticamente si estoy usando un celular genérico o un POS Kozen, para que el sistema me ofrezca el método de cobro con tarjeta correcto sin configuración manual. | • La app identifica si el dispositivo tiene la app TUU Negocio instalada / es un terminal Kozen reconocido. • Si no se detecta hardware Kozen, se asume celular genérico y se habilita el flujo de pasarela web. • El resultado de la detección queda registrado en el estado de la app (settingsStore o similar) para reutilizarse en la sesión. | Alta | 5 | 1 |
| HU-02 | Como desarrollador del equipo, quiero contar con un módulo `PaymentGateway` que abstraiga la lógica de selección de proveedor de pago, para poder agregar nuevas pasarelas sin modificar la pantalla de venta (SalePaymentScreen). | • Existe una interfaz o contrato común que deben implementar todos los proveedores de pago (TUU, Webpay). • SalePaymentScreen invoca al PaymentGateway sin conocer el detalle de implementación de cada proveedor. • Se documenta el diseño del patrón (adaptador/strategy) en el documento de diseño técnico. | Alta | 8 | 1 |
| HU-03 | Como comercio usando un celular genérico, quiero pagar con tarjeta a través de Webpay en ambiente de pruebas, para validar que el flujo de cobro funciona sin depender de un terminal físico. | • Se integra el SDK o API REST de Transbank Webpay en modo sandbox/integración. • El flujo cubre: inicio de transacción, redirección/confirmación de pago, y retorno del resultado a la app. • El resultado (aprobado/rechazado) se refleja correctamente en el estado de la venta. | Alta | 13 | 2 |
| HU-04 | Como comercio, quiero ver una pantalla que me permita elegir la pasarela de pago disponible al momento de cobrar con tarjeta, para tener claridad sobre qué método se está usando. | • La UI muestra las pasarelas disponibles según el dispositivo detectado (HU-01). • Si solo hay una opción disponible, se preselecciona automáticamente sin pasos adicionales para el usuario. • El diseño sigue el estilo visual existente de D-PAY (tema claro/oscuro incluido). | Media | 5 | 2 |
| HU-05 | Como equipo de proyecto, quiero documentar el diseño técnico de la solución (arquitectura, diagramas UML, requisitos no funcionales), para dejar evidencia formal del trabajo realizado y facilitar la evaluación de la asignatura. | • Se entrega diagrama de arquitectura actualizado incluyendo el módulo PaymentGateway. • Se entregan diagramas UML mínimos: caso de uso, secuencia del flujo de pago con Webpay, componentes. • Se documentan los requisitos no funcionales aplicables (seguridad, rendimiento, disponibilidad). | Media | 5 | 2 |
| HU-06 | Como equipo de proyecto, quiero ejecutar pruebas funcionales sobre el flujo de pago con Webpay, para asegurar que el sistema responde correctamente ante pagos aprobados y rechazados. | • Existen casos de prueba documentados para escenarios de pago aprobado, rechazado y con error de conexión. • Se registra evidencia de ejecución (logs, capturas o video). • Los defectos encontrados quedan registrados y su corrección documentada. | Media | 8 | 3 |
| HU-07 | Como comercio, quiero poder cobrar con tarjeta a través de MercadoLibre (Mercado Pago), para ofrecer una alternativa adicional de pago a mis clientes. | • Se implementa el contrato PaymentGateway para Mercado Pago siguiendo el mismo patrón usado en Webpay. • El flujo se prueba en ambiente sandbox/pruebas de Mercado Pago. | Baja — fuera del MVP, backlog futuro | 13 | Por planificar |
| HU-08 | Como comercio, quiero poder cobrar con tarjeta a través de PayPal, para ampliar las opciones de pago disponibles en D-PAY. | • Se implementa el contrato PaymentGateway para PayPal siguiendo el mismo patrón usado en Webpay. • El flujo se prueba en ambiente sandbox/pruebas de PayPal. | Baja — fuera del MVP, backlog futuro | 13 | Por planificar |

## Nota sobre evidencia de UI (mockup)

Para la entrega de avances de Semana 3, el equipo cuenta con capturas de la interfaz actual de D-PAY (login, venta, tipos de documento, métodos de pago, catálogo, historial de ventas y detalle de venta). Estas pantallas documentan el estado actual del sistema (baseline) y sirven para contextualizar el problema: el flujo de "Métodos de pago" existente distingue efectivo/crédito/débito, pero no pasarelas de pago (Webpay, TUU u otras).

La pantalla de selección de pasarela de pago (HU-04) es parte del diseño a desarrollar en Fase 2 y no está incluida en este mockup — se presentará como prototipo evolutivo a medida que avance la implementación.

## Convenciones

- Estimación: puntos de historia (escala Fibonacci simplificada: 1, 2, 3, 5, 8, 13).

- Prioridad: Alta / Media / Baja, según dependencia técnica y valor de negocio.

- Sprint: asignación tentativa, sujeta a la Sprint Planning de cada sprint.

Nota: Este backlog es un documento vivo. Se actualizará durante la Fase 2 conforme avancen los sprints, se agreguen criterios de aceptación adicionales, y se confirmen los roles de Product Owner y Scrum Master.