# Evidencias de Pruebas - Sprint 3 (Goal Parcial; retro cerrada 15/10/2026)

_D-PAY 3.0 - Semanas 9-10 (06/10 - 17/10/2026)_

Proyecto: D-PAY 3.0 - POS movil multi-pasarela (DTemite)

Asignatura: Capstone APT122 - Duoc UC 2026-2

Documento: DOC-07 / Evidencias S03

Version: 0.3 (TC-064 manual 13/10)

Fecha: 2026-10-18

Autor: Reinhartd Munzenmayer (QA)

Equipo: Diego Madrid, Pablo Gutierrez, Reinhartd Munzenmayer

Estado: En curso

Repositorio: https://github.com/DeboradorDeMundos/dpay_3.0

## 1. Objetivo del sprint

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Goal | Cerrar DTE, historial y NC. Informe de avance S10 (20%). |
| Ventana | 06/10 - 17/10/2026 |
| Hito | Informe avance S10 (20%) |

## 2. Casos a ejecutar (arrastre S2 + DTE)

| TC | Escenario | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-WP-04 | Webpay declined (MC 5186) | Alta | OK - cerrado en S2 (04/10), ver DPAY3_Pruebas_S02 ver Seccion 3b |
| TC-WP-TBK | Comprobante Celular Android aprobado | Alta | OK - cerrado en S2 (04/10) |
| TC-03 / HU-07 | Efectivo + boleta 39 -> DTE + tbl_dpay | Alta | Pendiente |
| TC-08 hist. DTE | Historial con folio servidor (no folio 0) | Alta | Pendiente |
| TC-09 | NC 61 | Media | Pendiente |
| WWAN/tunel | QR alcanzable fuera de LAN casa (HTTPS) | Media | Analisis 03/10 |
| RNF-01.4 | Emision DTE < 15 s | Media | Pendiente |
| TC-WP-03 / DEF-NET re-test | Error de conexion sin USB tras mitigacion (TC-063) | Alta | Pendiente |
| TC-064 / TC-RG-01 manual | Cobro TUU/Kozen credito y debito en terminal | Alta | **Parcial** 13/10 - debito aprobado $2.000 + credito cancelado $5.000; falta credito aprobado y rechazo emisor |
| TC-WP-TIMEOUT | Captura 03/10 alineada al timeout oficial 300 s | Media | OK - timeout oficial 300 s (captura 03/10) |

## 3. Casos ejecutados en S3

| Fecha | TC | Escenario | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/10 | TC-RG-01 (unit) / TC-064 | hu06Tuu CA-06.1..06.5 + factory + deteccion | PASS 17/17 | 01_Unitarias/jest-hu06Tuu-factory-deteccion-output-20261011.txt |
| 11/10 | D-01 | App.test.tsx (re-verificacion) | FAIL (sigue abierto) | Listado de defectos D-01 |
| 13/10 | TC-064 debito | TUU *Pago exitoso* Tarjeta de Debito $2.000 (P8 Neo, 10:32) | PASS | capturas_20261013/TC-RG-01c_OK_pago-exitoso-debito_2000_20261013_KozenP8Neo.jpg |
| 13/10 | TC-064 credito cancel | TUU credito $5.000: Opera → Cancelar → *Transaccion cancelada* (14:18) | PASS (negativo; no es declined emisor) | capturas_20261013/TC-RG-01e_OK_transaccion-cancelada_5000_20261013_KozenP8Neo.jpg |
| 13/10 | HU-01 en Kozen | Selector *Pasarela: TUU / Kozen* $5.000 y $2.000 | PASS | capturas_20261013/TC-RG-01_selector-tuu-kozen_5000_* y TC-RG-01c_selector-tuu-kozen_2000_* |
| 13/10 | TC-064 conjunto | Credito aprobado + rechazo emisor | Sin evidencia | CLASIFICACION-CAPTURAS-2026-10-13.md |

## 4. Defectos a verificar

DEF-NET-01/02/03 mitigados en codigo (LAN + NetInfo + timeout 8 s): re-probar sin USB.

DEF-DOC-01: cerrado (timeout oficial 300 s).

D-01 App.test.tsx: abierto.

Indice de capturas Kozen: Evidencias_dpay/00-indice/CLASIFICACION-CAPTURAS-2026-10-13.md.

> No inventar resultados de DTE, Retro S03 ni re-test USB.